LDDS并行系统测试方案

（2021年3月20日）

- 一、方案概要

为配合本所公募REITs业务、债券非交易业务迁移的顺利开展，现定于2021年3月20日（周六）在并行系统组织开展相关测试。

- 二、参测单位

  - 上证所信息网络有限公司。

  - 相关信息商。

- 三、测试内容

通过LDDS并行系统发送Level-2、Level-1行情数据、固定收益行情、期权行情。

- 静态文件接收处理正常

- 公募REITs全网测试验证内容：

- 公募REITs竞价行情接收处理正常

- 公募REITs固收行情接收处理正常

- 公募REITs行情正常展示（单独模块，附截图）

- 债券非交易业务迁移测试验证内容：

- 债券非交易基础信息数据zfjyyyyymmdd.xml正常接收处理（包含可转债转股、可交换债换股、债券回售、债券出入库相关业务）

- 基金非交易基础信息数据jfjyyyyymmdd.xml正常接收处理（包含债券ETF申赎相关业务）

- Level-2行情用户需额外验证债券ETF申赎统计指标数据调整情况是否正常（UA3202中债券ETF类产品的申赎统计类指标数据全部置为0）

- 系统正常恢复。

- 四、测试时间安排

测试时间为2021年3月20日14:00至17:30。

测试行情具体安排请见下表：

| 时间 | 测试内容 | 信息商重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 14:00前 | 初始化数据准备就绪 | 获取初始化数据 |
| 14:15-14:25 | 模拟开盘集合竞价 | 检查能否正常接收数据 |
| 14:30-15:30 | 模拟连续竞价 | 检查能否正常接收数据 |
| 15:35-16:57 | 模拟连续竞价 | 检查能否正常接收数据 |
| 16:57-17:00 | 模拟收盘集合竞价 | 检查能否正常接收数据 |
| 17:00-17:30 | 债券质押回购延长行情 | 检查能否正常接收数据 |
| 17:30-18:00 | 系统恢复 |  |

- 五、测试数据

本次测试模拟交易日为2021年3月21日，所有静态文件及实时行情日期均为2021年3月21日（请市场注意交易日的变化）。

测试一：公募REITs产品信息

| 基金公司 | 认购代码 | 产品代码 | 基金简称 | 扩位简称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙商资管 | 508000 |  | 浙REITs | 浙商基础设施 | 该产品无实时行情数据，可在非交易文件（fjyYYYYMMDD.txt）中验证 |
| 前海开源基金 |  | 508001 | 前REITs | 前海基础设施 |  |
| 中金基金 |  | 508002 | 中REITs | 中金基础设施 |  |
| 国金基金 |  | 508005 | 金REITs | 国金基础设施 |  |

测试二：债券非交易产品信息

- 可转债转股信息

| 债券代码 | 113600 |
| --- | --- |
| 可转债简称 | 新星转债 |
| 转股平台 | 综业平台 |
| 转股价格 | 23.85 |

- 可交换债换股信息

| 债券代码 | 132021 |
| --- | --- |
| 债券简称 | 19 中电EB |
| 换股平台 | 综业平台 |
| 债券类型 | 可交换债 |
| 股票代码 | 600536 |
| 换股价格 | 74.21 |

- 债券回售信息

*生产无产品，本次不测试

- 债券出入库信息

| 产品代码 | 175777 |
| --- | --- |
| 产品简称 | 21 广越03 |
| 测试平台 | 综业平台 |
| 产品类型 | 公司债 |

- 债券ETF申赎信息

| ETF代码 | ETF简称 | 基金管理人 | 成分股代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 511010 | 国债ETF | 国泰基金 | 019595 019602 019610 |  |
| 511380 | 转债ETF | 博时基金 |  | 债券现金ETF 申赎 |

请各参测单位注意，本次测试各产品信息以当日测试数据情况为准，以上测试产品信息仅做参考。

- 六、测试要求

- 各参测信息商须在测试前做好生产系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作。测试数据注意不能对外发布。

- 在测试过程中，请各参测信息商详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试完成后，各参测信息商认真填写并提交反馈。

- 七、联系电话

021-50671150、021-50670261（上证所信息网络有限公司运维热线）

QQ群：53255681

上证所信息网络有限公司

2021年3月17日