LDDS并行系统测试方案

（2021年2月27日）

# 一、方案概要

为配合本所期权交易网关相关业务顺利开展，现定于2021年2月27日（周六）在并行系统组织开展全网测试。

# 二、参测单位

  - 上证所信息网络有限公司。

  - 相关信息商、券商。

# 三、测试内容

通过LDDS 并行系统发送Level-1行情数据，期权数据。

- 行情静态文件正常接收处理；

- 期权行情正常接收处理；

- Level-1行情接收处理情况；

- 系统正常恢复。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年2月27日9:00至16:00。

测试行情具体安排请见下表：

| 时间 | 测试内容 | 信息商重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 9:00 前 | 初始化数据准备就绪 | 获取初始化数据 |
| 9:15-9:25 | 模拟开盘集合竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 9:30-11:30 | 模拟连续竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 11:30-13:00 | 模拟盘中休市 |  |
| 13:00-14:57 | 模拟连续竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 14:57-15:00 | 模拟收盘集合竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 15:00-15:30 | 科创板盘后固定价格交易行情 | 检查能否正常接收数据。 |
| 15:30-16:00 | 系统恢复 |  |

# 五、测试数据

本次测试以2021年2月26日沪市所有证券的日终处理完成后数据作为测试起始数据。

# 六、测试要求

- 各参测信息商须在测试前做好生产系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作。测试数据注意不能对外发布。

- 在测试过程中，请各参测信息商详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试完成后，各参测信息商认真填写并提交反馈。

# 七、联系电话

021-50671150、021-50670261（上证所信息网络有限公司运维热线）

QQ群：314465255

上证所信息网络有限公司

2021年2月25日