LDDS并行系统测试方案

（2020年9月26日）

# 一、方案概要

为确保科创板ETF业务的顺利开展，现定于2020年9月26日（周六）在并行系统组织开展全网测试。

# 二、参测单位

  - 上证所信息网络有限公司。

  - 相关信息商。

# 三、测试内容

通过LDDS 并行系统发送Level-2行情数据，Level-1行情数据。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年9月26日13:00至16:00。

测试行情具体安排请见下表：

| 时间 | 测试内容 | 信息商重点测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 13:00 前 | 初始化数据准备就绪 | 获取初始化数据 |
| 13:15-13:25 | 模拟开盘集合竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 13:30-14:10 | 模拟连续竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 14:10-14:15 | 模拟盘中休市 |  |
| 14:15-14:57 | 模拟连续竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 14:57-15:00 | 模拟收盘集合竞价 | 检查能否正常接收数据。 |
| 15:00-15:30 | 债券质押式回购延长 | 检查能否正常接收数据。 |
| 15:30-16:00 | 系统恢复 |  |

# 五、测试数据

本次测试以2020年9月25日沪市所有证券的日终处理完成后数据作为测试起始数据。

测试产品信息：

| 基金公司 | 华泰柏瑞 | 易方达 | 华夏 | 工银瑞信 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品简称 | 科ETF1 | 科ETF2 | 科ETF3 | 科ETF4 |
| 交易代码 | 588490 | 588480 | 588470 | 588460 |
| 定义文件 | fm990 | fm980 | fm970 | fm960 |
| 上传PBU | 21028 | 22929 | 62080 | 42030 |
| 申赎代码 | 588491 | 588481 | 588471 | 588461 |
| 申购简称 | 科申1 | 科申2 | 科申3 | 科申4 |
| 赎回简称 | 科赎1 | 科赎2 | 科赎3 | 科赎4 |
| 资金代码 | 588492 | 588482 | 588472 | 588462 |
| 资金简称 | 科资金1 | 科资金2 | 科资金3 | 科资金4 |
| 上市日期 | 9月26日 | 9月26日 | 9月26日 | 9月26日 |
| 开盘参考价 | 1元 | 1元 | 1元 | 1元 |
| 最小申赎单位 | 200万份 | 200万份 | 30万份 | 200万份 |
| 成分股清单 | 688001 688002 688003 688005 688006 688007 688008 688009 | 688001 688003 688005 688006 688011 688020 688026 688027 | 688001 688003 688005 688006 688011 688020 688026 688027 | 688001 688003 688005 688006 688007 688008 688009 688010 |

# 六、测试要求

- 各参测信息商须在测试前做好并行系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作。测试数据注意不能对外发布。

- 在测试过程中，请各参测信息商详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试完成后，各参测信息商认真填写并提交反馈。

# 七、联系电话

021-50671150、021-50670261（上证所信息网络有限公司运维热线）

QQ群：53255681

上证所信息网络有限公司

2020年9月24日